프로젝트 Super ‘B’aby 벤치마킹 계획서

\***목적**

기존의 다이어리, 다이어트 다이어리, 사진 관리, 주사 예방 접종, 폐션 관리 프로그램, 아동용 교육 프로그램을 조사, 분석을 하여 현 프로그램들의 장점과 단점을 찾아내서 향후 프로젝트 진행의 방향과 주요 타깃(대상고객)을 결정한다.

\* **시행 일시 및 장소**

-일시 : 2015년 12월 3일 20시 ~ 12월 4일 20시(24 시간)

-장소 : 온라인 벤치마킹 -> 렉토피아 강의실

\* **온라인 벤치마킹 목록 및 업무 분담 내역**

- 선정 기준 : 프로그램 스토어에서 별점 평가자 수가 가장 높은 3개중 평점 점수가 가장 높은 프로그램과 별정 평가자 수가 가장 낮은 3개중 평점 점수가 가장 낮은 프로그램

낮은 3개의 프로그램을 찾기 힘든 경우 3개의 높은 프로그램 중 2번째 프로그램 선택

- 조사 내용 : 제공 되는 모든 서비스 중 프로젝트에 적용되기를 원하는 서비스 및 사용 매뉴얼 요약(화면 캡쳐 포함)

- 팀원 명 및 업무 분담

한승민(팀장)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 종류 | 프로그램 명 | 세부 조사 내용 |
| 사진첩 | QuickPic 겔러리 | 사진 폴더 관리 메뉴 &  폴더 안으로 들어가기 |
| 사진첩 | 구글 포토 | 기준에 따른 정리  모든 사진 한곳 확인 기능 |
| 패션 | Stytle Share | 자신의 패션 콜렉터 화면 및  버튼 메뉴 |
| 아동 인성 교육 프로그램 | 윙코 | 생활 습관과 인성교육 |
| 사용자 입력에 따라 반응하는 프로그램 | 말하는 토킹 톰 | 클릭시 반응하는 행동  전체적인 프로그램 방식 |

손성우

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 종류 | 프로그램 명 | 세부조사 내용 |
| 식습관 관리 | 다이어트 신 | 1. 열량, 칼로리, 실패여부, 운동량 월별 보기  2. 하루 상세 칼로리, 물 섭취량, 운동량과 해당 그래프, 메모 보기  3. 음식 칼로리 사전  4. 월별 상세 리포터 & 통계(물섭취량,몸무게, 칼로리)  5. 비만도 계산기  6. 칼로리 처방 |

이예나

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 종류 | 프로그램 명 | 세부조사 내용 |
| 다이어리 | 쏠캘린더 | 1. 월별 일정 한눈에 전체보기  2. 원하는 날에 새로운 일정/할일 등록하기  3. 등록한 일정만 한눈에 보기/ 수정하기  4. 오늘 할일 한눈에 보기  5. 음력으로 날짜 변환해 주기 |
| 다이어리 | 네이버 캘린더 | 1. 월별 일정 한눈에 전체 보기  2. 원하는 날에 새로운 일정/할일 등록하기  3. 하루 일정 시간 세분화하여 보여주기  4. 할일 등록하기  5. 기념일 등록하기 |

김종목

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 종류 | 프로그램 명 | 세부조사 내용 |
| 아이 성장과정 기록 | 육아 수첩 | 메인 화면(아이 정보), 우리아이 성장 기록(그래프)(키, 체중, 머리크기) |
| 아이 성장과정 기록 | 베이비 트랙커 | 메인 화면(아이 정보), 정보 추가화면(우리 아이 정보 추가), 성장 기록(그래프)( 키, 체중, 머리크기, BMI) |
| 주사 예방 접종 기록 | 맘스 예방 접종 도우미 | 우리가족 전체보기(메인화면)  주사종류화면(접종,미접종 여부, 주사 맞는 기간) |
| 주상 예방 접종 기록 | 육아 수첩 | 메인화면, 접종 여부(주사 종류, 몇번 맞았는가) |

\* 벤치 마킹 통합 작업

- 벤치 마킹을 통합

- 벤치 마킹 보고서 작성